Rozsah cenové nabídky služeb BOZP

zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na veřejné zakázce

„Stezka pro chodce a cyklisty kolem ZŠ Jablunkov a stezka pro chodce a cyklisty kolem hotelu Ameryka, Jablunkov“

- Provedení díla:

Dílo bude prováděno na základě uzavřené příkazní smlouvy, popřípadě objednávky. Bude realizováno osobou s odbornou způsobilostí, v souladu s platnými předpisy s předmětem plnění. Při zjištění neshod s platnými předpisy, nebo porušení platných předpisů, bude toto zadokumentováno a vypracován zápis. Činnost koordinátora BOZP bude obsahovat především následující činnosti:

- v době před zahájením stavebních prací

- vypracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě;

- vypracování informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout;

- ohlášení stavby na příslušný oblastní inspektorát práce a to nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli dle NV 591/2006 Sb.;

- zpracování plánu BOZP;

- v době po zahájení stavebních prací do kolaudace stavby

- provádění kontroly pracoviště - 1x týdně kontrolní den koordinátora;

- namátkové kontroly dle požadavku investora;

- provádění zápisů o zjištěných závadách na staveništi a podávání návrhů na odstranění;

- seznámení vedení stavby se zjištěnými závadami;

- oznamovat zadavateli stavby, že nebyly zhotovitelem stavby neprodleně zjednány nápravy nebo přijata přiměřená opatření k odstranění zjištěných závad BOZP na staveništi;

- účast při jednání s orgány státního odborného dozoru na stavbě;

- vyhledávání a specifikování rizik v průběhu stavby a podávání návrhů preventivních opatření;

- a další činnosti koordinátora BOZP dle požadavků právních předpisů;

- Doba plnění díla:

Činnost koordinátora BOZP bude prováděna od uzavření smlouvy, popřípadě objednávky po celou dobu realizace zakázky „Stezka pro chodce a cyklisty kolem ZŠ Jablunkov a stezka pro chodce a cyklisty kolem hotelu Ameryka, Jablunkov“ (dále jen „Zakázka“) až po předání dokončené Zakázky a jeho převzetí příkazcem/objednatelem, respektive do odstranění poslední vady vytknuté v přejímacím řízení Zakázky, bude-li Zakázka převzata s vadami.

Zahájení plnění Zakázky se podle zadávací dokumentace k Zakázce předpokládá nejpozději do ………… a dodací lhůta pro realizaci Zakázky je stanovena v délce 150 kalendářních dnů pro „Stezka pro chodce a cyklisty kolem ZŠ Jablunkov“, která bude realizována v roce 2025 a 100 kalendářních dnů pro „Stezka pro chodce a cyklisty kolem hotelu Ameryka, Jablunkov“, která bude realizována v roce 2026.

- Cenová nabídka:

Za řádný výkon činnosti koordinátora BOZP přináleží odměna ve výši ……………,- Kč (slovy: ………………-korun-českých) bez DPH. K této odměně přináleží také daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonem stanovené sazbě.

Sjednaná odměna je konečná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k plnění služeb koordinátora BOZP. Tato odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti příkazní smlouvy, popřípadě objednávky.

V ………………… dne …………… 2025

Za osobu podávající cenovou nabídku:

____________________