VYŘIZUJE:

TEL:

MOBIL:		602 265 920

E-MAIL:

DATUM:		22.11.2013

Město Jablunkov Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na

„Stavební úpravy hygienického zařízení v 2.NP budovy radnice města Jablunkov“

1. 	Zadavatel:

Město Jablunkov, Dukelská 144, IČ 00296759, zastoupené starostou Petrem Sagitariem

2.	Vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu:

Na místě stávajícího WC vzniknou pánské toalety a v kanceláři 2.14  vzniknou toalety pro ženy (součástí WC ženy je bezbariérové WC). Z kanceláře 2.15 vznikne volný prostor, který bude propojen s chodbou. Na chodbě u WC muži budou dělící dveře vyměněny a u WC ženy budou nově osazeny. V místnosti 2.03 budou vyměněna dřevěná okna (repliky). V prostoru celé chodby budou odstraněny dřevotřískové obklady a omítky budou vyspraveny. Terasová podlaha bude vyspravena, dřevěná vlysová podlaha bude opravena, vybroušena a znovu natřena ochranným lakem. Dřevěné vlysy v místnosti 2.14 budou odstraněny a nahrazeny keramickou velkoformátovou dlažbou. V řešeném prostoru budou provedeny nové malby.

3.	Doba a místo plnění veřejné zakázky malého rozsahu:

Zahájení díla:			15.01.2014

Ukončení dála:		31.04.2014

Ukončením díla se rozumí:	předáním díla předávacím protokolem P02 bez vad a nedodělků

Místo plnění:			Stará radnice Jablunkov, Dukelská č.p. 144, 739 91 Jablunkov

4.	Nabídka bude zpracovaná v následujícím členění:

- Podepsaný návrh smlouvy o dílo včetně ceny díla a záruční podmínky

- Prokázání oprávnění k podnikání (Živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, kopie musí být ne starší 90 dnů)

- Čestné prohlášení dodavatele o tom, že splňuje následující kritéria (u právnické osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jménem firmy)

- Není v likvidaci

- V uplynulých 3 letech proti němu nebyl vyhlášen konkurz, nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku ( i u fyzických osob)

- Nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ( i u fyzických osob)

- Nemá nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není prodlení se splácením splátek ( i u fyzických osob)

- Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky v zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce.

5. 	Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohu. Cena za dílo bude uhrazena až po řádném předání díla bez vad a nedodělků.

6.	Další podmínky veřejné zakázky malého rozsahu:

Cenová nabídka musí zahrnovat položkový rozpočet stavebních prací dle slepého položkového rozpočtu. Mimo jiné položky, bude rozpočet obsahovat výměnu oken v budově Staré radnice na ulici Dukelské č.p. 144 v Jablunkově. Jedná se tedy o repliky stávajících dřevěných oken v památkově chráněném objektu, které jsou ve velmi špatném stavu.  Barevné provedení oken musí být v původní barvě RAL 9016.

Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená cenová nabídka apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodů a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Variantní řešení zakázky zadavatel nepřipouští. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.

Nabídku podává uchazeč bezplatně.

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Bližší informace o zakázce podá Ing. Karin Kadlubová, referent investic.

Tel. 558 340 666,  602 265 920,  karin.kadlubcova@jablunkov.cz

7.	Podání nabídek:

Zájemci o veřejnou zakázku malého rozsahu doručí svou nabídku na podatelnu MěÚ, Dukelská 104, 739 91 Jablunkov do 06.01.2014 do 11:00 hod. v zalepení obálce s označení:

„Stavební úpravy hygienického zařízení v 2.NP budovy radnice města Jablunkov“

N E O T E V Í R A T   –   V Ý B Ě R O VÉ   Ř Í Z E N Í

Adresa zájemce o veřejnou zakázku

V Jablunkově dne: 22.11.2013					……………………………

Starosta města