**Rozsah cenové nabídky služeb BOZP**

**zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi na veřejné zakázce**

**„Stezka pro chodce a cyklisty kolem ZŠ Jablunkov a stezka pro chodce a cyklisty kolem hotelu Ameryka, Jablunkov“**

1. **Provedení díla:**

Dílo bude prováděno na základě uzavřené příkazní smlouvy, popřípadě objednávky. Bude realizováno osobou s odbornou způsobilostí, v souladu s platnými předpisy s předmětem plnění. Při zjištění neshod s platnými předpisy, nebo porušení platných předpisů, bude toto zadokumentováno a vypracován zápis. Činnost koordinátora BOZP bude obsahovat především následující činnosti:

1. v době před zahájením stavebních prací

* vypracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě;
* vypracování informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout;
* ohlášení stavby na příslušný oblastní inspektorát práce a to nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli dle NV 591/2006 Sb.;
* zpracování plánu BOZP;

1. v době po zahájení stavebních prací do kolaudace stavby

* provádění kontroly pracoviště - 1x týdně kontrolní den koordinátora;
* namátkové kontroly dle požadavku investora;
* provádění zápisů o zjištěných závadách na staveništi a podávání návrhů na odstranění;
* seznámení vedení stavby se zjištěnými závadami;
* oznamovat zadavateli stavby, že nebyly zhotovitelem stavby neprodleně zjednány nápravy nebo přijata přiměřená opatření k odstranění zjištěných závad BOZP na staveništi;
* účast při jednání s orgány státního odborného dozoru na stavbě;
* vyhledávání a specifikování rizik v průběhu stavby a podávání návrhů preventivních opatření;
* a další činnosti koordinátora BOZP dle požadavků právních předpisů;

1. **Doba plnění díla:**

Činnost koordinátora BOZP bude prováděna od uzavření smlouvy, popřípadě objednávky po celou dobu realizace zakázky „Stezka pro chodce a cyklisty kolem ZŠ Jablunkov a stezka pro chodce a cyklisty kolem hotelu Ameryka, Jablunkov“ (dále jen „Zakázka“) až po předání dokončené Zakázky a jeho převzetí příkazcem/objednatelem, respektive do odstranění poslední vady vytknuté v přejímacím řízení Zakázky, bude-li Zakázka převzata s vadami.

Zahájení plnění Zakázky se podle zadávací dokumentace k Zakázce předpokládá nejpozději do ………… a dodací lhůta pro realizaci Zakázky je stanovena v délce 150 kalendářních dnů pro „Stezka pro chodce a cyklisty kolem ZŠ Jablunkov“, která bude realizována v roce 2025 a 100 kalendářních dnů pro „Stezka pro chodce a cyklisty kolem hotelu Ameryka, Jablunkov“, která bude realizována v roce 2026.

1. **Cenová nabídka:**

Za řádný výkon činnosti koordinátora BOZP přináleží odměna ve výši ……………,- Kč (slovy: ………………-korun-českých) bez DPH. K této odměně přináleží také daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonem stanovené sazbě.

Sjednaná odměna je konečná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k plnění služeb koordinátora BOZP. Tato odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti příkazní smlouvy, popřípadě objednávky.

V ………………… dne …………… 2025

Za osobu podávající cenovou nabídku:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_